Na osnovi članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''NN'' br. 68/18), te članka 48. Statuta Općine Jelsa (''Službeni glasnik Općine Jelsa'' br. 5/13 i 8/13), Općinski načelnik,  d o n o s i

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA

GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI JELSA ZA 2019.G.

Članak 1.

Na osnovu Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Jelsa za 2019.g. (''Sl.glasnik Općine Jelsa'' br. 9/18, 4/19 i 6/19) izvršeno je:

# GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA				   Planirano	   Izvršeno

1.1) Uređenje javnih površina u Jelsi

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

- građevinski radovi								   120.000	     84.645

Rok izgradnje:	prosinac, 2019.godine.

Financirano: 84.645 kn iz sredstava komunalnog doprinosa

1.2) Hortikulturno uređenje javnih površina

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

- građevinski radovi i hortikulturno uređenje					   100.000	       81.821

Rok izgradnje:	prosinac, 2019.godine.

Financirano: 81.821 kn iz sredstava komunalnog doprinosa

1.3) Uređenje parka u Jelsi

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

- hortikulturno uređenje								      180.000           174.615

Rok izgradnje:	prosinac, 2019.godine.

Financirano: 174.615 kn iz sredstava komunalnog doprinosa

1.4) Izgradnja šetnice u Jelsi Kanun-Iga

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

- dokumentacija – 								       10.000	        1.500

Rok izgradnje:	prosinac, 2019.godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od

- 1.500,00 kn iz općih prihoda

1.5) Nabava urbane opreme za javne površine

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

- urbana oprema								    160.000            155.262

Rok izgradnje:	prosinac, 2019.godine.

Financirano: -155.262 kn iz sredstava komunalnog doprinosa

1.6) Uređenje dječjeg igrališta u Jelsi

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

- građevinski radovi								        50.000            41.020

Rok izgradnje:	prosinac, 2019.godine.

Financirano: 41.020 kn iz sredstava komunalnog doprinosa

1.7) Uređenje parkirališta u Lučici-''Mašinoprojekt''

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

- građevinski radovi								         50.000          44.860

Rok izgradnje:	prosinac, 2019.godine.

Financirano: 44.860 kn iz sredstava komunalnog doprinosa

1.8) Uređenje igrališta Vrboska

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

- građevinski radovi								         25.000	     27.462

Rok izgradnje:	prosinac, 2019.godine.

Financirano: 27.462 kn iz sredstava komunalnog doprinosa

1.9) Uređenje igrališta Svirče

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

- građevinski radovi      				                                                            35.000	   32.050

Rok izgradnje:	prosinac, 2019.godine.

Financirano: 32.050 kn iz sredstava komunalnog doprinosa

1.10) Izgradnja trga Vrisnik

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

- građevinski radovi 								        70.000	   85.226

Rok izgradnje:	prosinac, 2019.godine.

Financirano: 85.226 kn iz sredstava komunalnog doprinosa

1.11) Uređenje parkirališta Banski dolac, Jelsa

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

- građevinski radovi 								      150.000       153.953	Rok izgradnje:	prosinac, 2019.godine.

Financirano: 153.953 kn iz sredstava komunalnog doprinosa

1.12) Uređenje šetnice Ivan Dolac

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

- građevinski radovi 								        15.000         14.400

Rok izgradnje:	prosinac, 2019.godine.

Financirano: 14.400 kn iz sredstava komunalnog doprinosa

1.13) Uređenje nogostupa kod škole u Jelsi

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

- građevinski radovi 								        45.000	   44.606

Rok izgradnje:	prosinac, 2019.godine.

Financirano: 44.606 kn iz sredstava komunalnog doprinosa

1.14) Izgradnja rive u Jelsi

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

- projektna dokumentacija							      100.000         18.750

Rok izgradnje:	prosinac, 2019.godine.

Financirano: 18.750 kn iz sredstava komunalnog doprinosa

1.15) Izgradnja trga u Vrboskoj

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava

- otkup zemljišta								                           22.308

Financirano: 22.308 iz općih prihoda

1.16) Izgradnja stepenica u Vrisniku

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava

- građevinski radovi										    15.000

Financirano: 15.000 iz općih prihoda

# GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA

2.1) Sanacija nerazvrstanih cesta

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava

- asfaltiranje, betoniranje, zemljani radovi u svim naseljima Općine Jelsa                 800.000          602.947

Rok izgradnje:	prosinac, 2019. godine.

Financirano: 602.947 kn iz sredstava komunalnog doprinosa

2.2) Izgradnja puta Zastražišće-južne vale

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

-  građevinski radovi								     100.000           70.850

Rok izgradnje:	prosinac, 2019. godine.

Financirano: 70.850 kn iz sredstava komunalnog doprinosa

2.3) Izgradnja ceste u Jelsi – ''Lučica-Račić''

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

- građevinski radovi								      200.000               0

Rok izgradnje:	prosinac, 2019. godine.

2.4) Izgradnja trotoara Vrisna i ex.benzinska st. Jelsa

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

- građevinski radovi								      250.000	    276.700

Rok izgradnje:	prosinac, 2019. godine.

- 76.700 kn iz sredstava komunalnog doprinosa

- 200.000 iz sredstava pomoći

2.5) Izgradnja puta Gdinj-Medvidina

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

- građevinski radovi								     100.000             51.450

Rok izgradnje:	prosinac, 2019. godine.

Financirano: 51.450 kn iz sredstava komunalnog doprinosa

2.6) Izgradnja mosta u Vrboskoj

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

- projektna dokumentacija							      150.000	149.100

- građevinski radovi								   1.000.000       998.092

Rok izgradnje:	prosinac, 2019.godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od

- 247.192 kn iz sredstava komunalnog doprinosa

- 900.000 kn iz sredstava pomoći

# GRAĐENJE JAVNE RASVJETE

3.1) Izgradnja javne rasvjete u naseljima Općine Jelsa

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

- nabavka kandelabara i opreme	 u naseljima Općine Jelsa			       350.000	 314.568

Rok izgradnje:	prosinac, 2019. godine.

Financirano: - 234.967 kn iz sredstava komunalnog doprinosa

-    79.601 kn iz općih prihoda

# GRAĐENJE GROBLJA

4.1) Izgradnja groblja Jelsa

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

- projektna dokumentacija, građevinski radovi					      580.000	440.000

Rok izgradnje:	prosinac, 2019. godine.

Financirano: 440.000 kn iz općih prihoda

_______________________________________________________________________________________

Planirano	      Izvršeno

- iz sredstava komunalnog doprinosa						    3.500.000	    2.242.776

- iz ostalih proračunskih prihoda						    1.140.000	    1.658.409

Ukupno								    4.640.000          3.901.185

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA JELSA

Općinski načelnik

KLASA:363-01/18-01/3						                  NAČELNIK

URBROJ: 2128/02-20-4

Jelsa,   29. svibnja 2020.g.						     	 Nikša Peronja dipl.iur.