Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 68/18) i članka 48. Statuta Općine Jelsa (''Sl.glasnik Općine Jelsa'' br. 5/13 i 8/13) Općinski načelnik,  d o n o s i

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA

održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini

Članak 1.

Na osnovu Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019.g. (''Sl.glasnik Općine Jelsa'' br. 9/18, 4/19 i 6/19) izvršeno je:

I – Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda:

Planirano 	    Izvršeno

I.1.

- redovito čišćenje kanala za odvodnju oborinskih voda

na području Općine Jelsa dvaput godišnje

22.000	  	       22.000

Financirano:- 22.000 iz sredstava komunalne naknade.

I.2.

- čišćenje potoka za odvodnju oborinskih voda

jednom godišnje							 33.000		       33.000

Financirano:- 33.000 iz sredstava komunalne naknade

# II – Održavanje čistoće javnih površina

Redovno čišćenje i pranje javnih površina kao i postavljanje i čišćenje košarica

za otpatke i uklanjanje otpada sa javne površine ili zemljišta u vlasništvu Općine Jelsa

Planirano 	     Izvršeno

II.1.

- svakodnevno čišćenje i pometanje užeg dijela Jelse i Vrboske

- čišćenje i pometanje po potrebi ostalog dijela Jelse i Vrboske

- čišćenje zelenih površina na području Jelse i Vrboske

245.000	    245.000

Financirano:- 200.000 iz sredstava komunalne naknade

-   45.000 iz općih prihoda

II.2.

-     čišćenje plaža							     75.000	     75.000

-     ostale komunalne usluge      					   115.000	    120.237

190.000 	    195.237

Financirano:- 150.000 iz sredstava komunalne naknade

-    45.237 iz općih prihoda

III - Održavanje javnih zelenih površina

Planirano	    Izvršeno

- obrezivanje stabala i redovna košnja trave,

- sakupljanje biološkog otpada,

- obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja

- fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja,

i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina

500.000	    478.804

Financirano:- 360.000 iz sredstava komunalne naknade

- 118.804 iz općih prihoda

# IV - Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

# -Jelsa, Vrboska, Zavala, Ivan Dolac, Pitve, Vrisnik, Svirče

Planirano       Izvršeno

- sanacija oštećenih ulica i ostalih javnih površina

440.000	       439.389

Financirano:- 350.000 iz sredstava komunalne naknade

-   89.389 iz općih prihoda

# V - Održavanje nerazvrstanih cesta

Planirano   Izvršeno

- redovito održavanje prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne

sigurnosti na njima,

-     mjestimično poboljšanje elemenata ceste, osiguravanje sigurnosti

i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanje sigurnosti prometa

350.000	      355.962

Financirano: - 246.336 iz sredstava komunalne naknade

- 109.626 iz općih prihoda

# VI. Održavanje javne rasvjete

Planirano       Izvršeno

- upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete      		         430.000          429.867

- izdaci za el. energiju za javnu rasvjetu		                                   850.000          820.041

1.280.000       1.249.908

Financirano: -      20.000 iz sredstava komunalne

- 1.229.908 iz općih prihoda

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Ukupno							     3.060.000        3.019.300

Planirano	    Izvršeno

- iz sredstava komunalne naknade 		                               1.800.000	    1.381.336

- iz općih prihoda proračuna			                               1.260.000        1.637.964

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA JELSA

Općinski načelnik

KLASA: 363-03/18-01/15								      NAČELNIK

URBROJ: 2128/02-20-4

Jelsa, 29. svibnja 2020.g. 							        	   Nikša Peronja dipl.iur.