Na osnovi članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''NN'' br. 68/18, 110/18 i 32/20), te članka 48. Statuta Općine Jelsa (''Službeni glasnik Općine Jelsa'' br. 3/21), Općinski načelnik,  d o n o s i

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA

GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI JELSA ZA 2022.G.

Na osnovu Programu građenja komunalne infrastrukture u Općini Jelsa za 2022. g. izvršeno je:

# GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

# GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA			           Planirano kn	Izvršeno kn

1.1) Izgradnja rive u Jelsi

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

- popločenje i hortikulturno uređenje – 2.faza				             1.370.000,00 	1.365.097,25

Rok izgradnje:	prosinac, 2022.godine.

Financirano:

- 580.000,00 kn iz sredstava pomoći

- 785.097,25 kn iz sredstava komunalnog doprinosa

1.2) Izgradnja šetnice u Jelsi Kanun-Iga

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:                                                  115.000,00 	    114.160,00

- građevinski radovi

Rok izgradnje:	prosinac, 2022.godine.

Financirano:

-   114.160,00 kn iz sredstava komunalnog doprinosa

1.3) Izgradnja šetnice u Ivan dolcu

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:                                                    37.000,00 	      36.400,00

- građevinski radovi

Rok izgradnje:	prosinac, 2022.godine.

Financirano:

- 36.400,00 kn iz sredstava komunalnog doprinosa

1.4) Izgradnja dječjih igrališta

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

- građevinski radovi 							              166.000,00 	   165.585,00

- igralište Zavala 	- 133.000,00	   132.585,00

- igralište Ivan Dolac      -  33.000,00          33.000,00

Rok izgradnje:	prosinac, 2022.godine.

Financirano:

- 165.585,00 kn iz sredstava komunalnog doprinosa

1.5) Izgradnja javnih površina

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:                                                 470.000,00        434.176,76

- projektna dokumentacija

- građevinski radovi:

- Uređenje puta u Borču          31.000,00	     30.850,00

- Uređenje zelenih površina     75.000,00	     73.299,37

- Uređenje plaže u Jelsi           66.000,00	     65.627,39

- Urbana oprema - klupe        148.000,00        147.760,00

- Uređenje stepenica kod

Gospe od Zdravlja              150.000,00  	   116.640,00

Rok izgradnje:	prosinac, 2022.godine.

Financirano:

- 326.946,51 kn iz sredstava turističke pristojbe

- 107.230,25 kn iz sredstava komunalnog doprinosa

1.6) Igralište Pelinje                                                                                   10.000,00 	     9.056,52

-     ugradnja rasvjete

Rok izgradnje:	prosinac, 2022.godine.

Financirano:

- 9.056,52 kn iz sredstava komunalnog doprinosa

1.7) Pješačka zona Strossmayerovo šetalište Jelsa                               472.000,00 	 471.428,25

-   građevinski radovi

Rok izgradnje:	prosinac, 2022.godine.

Financirano

-	471.428,25 kn iz sredstava komunalnog doprinosa

_______________________________________________________________________________________

Ukupno građenje javnih površina  				         2.640.000,00      2.595.903,78

# GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA

2.1) Sanacija nerazvrstanih cesta

- asfaltiranje, betoniranje, zemljani radovi			           966.000,00 	  809.250,24

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

- Jelsa - Lučica				           149.000,00 	  148.800,00

- Jelsa – spoj ceste na D116 Pod Gospu		75.000,00 	    75.732,00

- Cesta na Vorh	Humac			             68.000,00 	    67.250,00

- Svirče					           103.000,00 	  102.351,02

- Zastražišće					37.000,00              37.068,00

- Gromin dolac					33.000,00 	    32.809,22

- Vrisnik                                                               51.000,00 	    50.800,00

- Cesta Gdinj-Zastražišće                                   300.000,00     	  294.440,00

- Vrotnik-Zavala                                                 150.000,00	            -0-

Rok izgradnje:	prosinac, 2022. godine.

Financirano:

- 809.250,24 kn iz sredstava komunalnog doprinosa

2.2) Izgradnja trotoara

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

- građevinski radovi							          154.000,00 	  153.343,00

Rok izgradnje:	prosinac, 2022. godine.

Financirano:

- 153.343,00 kn iz sredstava pomoći

2.3) Izgradnja mosta u Vrboskoj

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

- građevinski radovi							            880.000,00 	 878.557,92

Rok izgradnje:	prosinac, 2022.godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od

- 300.000,00 kn iz sredstava pomoći

- 188.370,98 kn iz sredstava turističke pristojbe

- 390.186,94 kn iz sredstava komunalnog doprinosa

# ____________________________________________________________________________________

Ukupno građenje nerazvrstanih cesta			       2.000.000,00     1.841.151,16

# GRAĐENJE JAVNE RASVJETE

  - Projekt energetske učinkovitosti

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

- zamjena rasvjetnih tijela na LED					            444.000,00 	444.000,00

Rok izgradnje:	prosinac, 2022. godine.

Financirano:

-      144.000,00 iz sredstava komunalnog doprinosa

- 300.000,00 kn iz ostalih proračunskih prihoda

3.2) Izgradnja javne rasvjete u naseljima Općine Jelsa

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

- nabavka kandelabara i opreme	 u naseljima Općine Jelsa		            676.000,00 	639.120,72

Rok izgradnje:	prosinac, 2022. godine.

Financirano:

- 481.732,52 kn iz sredstava komunalnog doprinosa

- 157.388,20 kn iz ostalih proračunskih prihoda

______________________________________________________________________________________

Ukupno građenje javne rasvjete				          1.120.000,00	1.083.120,72

# IZGRADNJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

- izgradnja kanalizacijskog sustava oborinske odvodnje	             775.000,00 	  795.041,79

Rok izgradnje:	prosinac, 2022. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od:

- 795.041,79 kn iz ostalih proračunskih prihoda

_______________________________________________________________________________________

Ukupno građenje komunalne infrastrukture				6.535.000,00    6.315.217,45

Financirano:

- iz sredstava komunalnog doprinosa	-  3.514.126,97

- iz sredstava pomoći			-  1.033.343,00

- iz sredstava turističke pristojbe	-     515.317,49

- iz ostalih proračunskih prihoda	-  1.252.429,99

Ukupno				    6.315.217,45

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA JELSA

Općinski načelnik

KLASA:363-01/21-01/1						                  NAČELNIK

URBROJ: 2181-26-23-3

Jelsa, 31. ožujka 2023.g.         						     	 Nikša Peronja dipl.iur.