Na osnovi članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''NN'' br. 68/18, 110/18 i 32/20), te članka 33. Statuta Općine Jelsa (''Službeni glasnik Općine Jelsa'' br. 3/21), Općinsko vijeće Općine Jelsa, na sjednici održanoj dana 06. prosinca 2023.g.,  d o n o s i

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI JELSA ZA 2023.G.

Članak 1.

U Programu građenja komunalne infrastrukture u Općini Jelsa za 2023.g. (''Sl.glasnik Općine Jelsa'' br. 8a/23) članak 2. mijenja se i glasi:

# GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Članak 2.

# GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA

1.1) Izgradnja šetnice u Jelsi Kanun-Iga

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

- građevinski radovi – 2.faza								 30.000,00 €

Rok izgradnje:	prosinac, 2023.godine

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od

- 20.000,00 € iz sredstava komunalnog doprinosa

1.2) Uređenje rive u Vrboskoj

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

- građevinski radovi									  30.000,00 €

Rok izgradnje:	prosinac, 2023.godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od

- 15.500,00 € iz sredstava komunalnog doprinosa

- 14.500,00 € iz sredstava turističke pristojbe

1.3) Izgradnja parkirališta Jelsa-kod groblja

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

-   građevinski radovi 									 20.000,00 €

Rok izgradnje:	prosinac, 2023.godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od

- 20.000,00 € iz sredstava komunalnog doprinosa

1.4) Izgradnja šetnice Ivan Dolac

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

-  građevinski radovi 									 22.000,00 €

Rok izgradnje:	prosinac, 2023.godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od

- 22.000,00 € iz sredstava komunalnog doprinosa

1.5) Izgradnja taxi stajališta u Jelsi

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

-  građevinski radovi 									 16.000,00 €

Rok izgradnje:	prosinac, 2023.godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od

- 16.000,00 € iz sredstava komunalnog doprinosa

1.6) Uređenje trga u Poljicima

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

-  građevinski radovi 									 9.000,00 €

Rok izgradnje:	prosinac, 2023.godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od

- 9.000,00 € iz sredstava komunalnog doprinosa

1.7) Uređenje plaža

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

-  građevinski radovi	 								 15.000,00 €

- plaža ispod ''Fontane'' Jelsa	-   4.000,00 €

- plaža Soline Vrboska  		- 11.000,00 €

Rok izgradnje:	prosinac, 2023.godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od

- 11.000,00 € iz sredstava turističke pristojbe

- 4.000,00 € iz sredstava turističke pristojbe

1.8) Uređenje javnih površina

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

-  urbana oprema i hortikulturno uređenje						 15.000,00 €

Rok izgradnje:	prosinac, 2023.godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od

- 15.000,00 € iz sredstava komunalnog doprinosa

1.9) Izgradnja javnih površina

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

- projektna dokumentacija								 40.000,00 €

Rok izgradnje:	prosinac, 2023.godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od

- 40.000,00 € iz sredstava komunalnog doprinosa

_________________________________________________________________________________

Ukupno izgradnja javnih površina						197.000,00 €

# GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA

2.1) Sanacija nerazvrstanih cesta

- asfaltiranje, betoniranje, zemljani radovi					271.000,00 kn

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

- Jelsa, Radičina			            25.000,00 €

- Jelsa, Mina					 9.000,00 €

- Jelsa, Burkovo			            14.000,00 €

- Jelsa, ispod Gospe			            16.000,00 €

- cesta za reciklažno dvorište			 9.000,00 €

- Golubinka-Prisinjak			            20.000,00 €

- Prapatna				            28.000,00 €

- Vrboska				            15.000,00 €

- Ivan Dolac					 5.000,00 €

- Zavala					 5.000,00 €

- Svirče						 5.000,00 €

- Vrisnik				              8.000,00 €

- Poljica				            18.000,00 €

- Gdinj					            30.000,00 €

- Zastražišće				            18.000,00 €

- asfaltiranje cesta			            46.000,00 €

Rok izgradnje:	prosinac, 2023. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od:

- 13.000,00 € iz sredstava komunalnog doprinosa

- 258.000,00 € iz ostalih proračunskih prihoda

2.2) Sanacija puta Svirče – Sv.Nikola

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

- građevinski radovi								           15.000,00 €

Rok izgradnje:	prosinac, 2023. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od:

- 15.000,00 € iz sredstava komunalnog doprinosa

2.3) Sanacija puta Pitve-Vrh-Zavala

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

- građevinski radovi								           35.000,00 €

Rok izgradnje:	prosinac, 2023. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od:

- 35.000,00 € iz sredstava komunalnog doprinosa

2.4) Ugradnja rampi u Jelsi

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

- oprema									            8.000,00 €

Rok izgradnje:	prosinac, 2023. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od:

- 8.000,00 € iz sredstava komunalnog doprinosa

_________________________________________________________________________________

Ukupno izgradnja nerazvrstanih cesta				           329.000,00 €

# GRAĐENJE JAVNE RASVJETE

  - Projekt energetske učinkovitosti

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

- zamjena rasvjetnih tijela na LED						            58.000,00 €

Rok izgradnje:	prosinac, 2023. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od:

- 58.000,00 € iz ostalih proračunskih prihoda

3.2) Izgradnja javne rasvjete u naseljima Općine Jelsa

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

- nabavka kandelabara i opreme	 u naseljima Općine Jelsa				132.000,00 €

Rok izgradnje:	prosinac, 2023. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od:

- 132.000,00 € iz sredstava komunalnog doprinosa

_________________________________________________________________________________

Ukupno izgradnja javne rasvjete						80.000,00 €

# GRAĐENJE GROBLJA

4.1) Uređenje općinskih grobova

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

-  građevinski radovi									    50.000,00 €

Rok izgradnje:	prosinac, 2023. godine.

Potrebna financijska sredstava osigurat će se u iznosu od:

- 50.000,00 € iz ostalih proračunskih prihoda

_________________________________________________________________________________

Ukupno izgradnja groblja							    50.000,00 €

# IZGRADNJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

- izgradnja kanalizacijskog sustava oborinske odvodnje					    106.600,00 €

Rok izgradnje:	prosinac, 2023. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od:

- 106.600,00 € iz ostalih proračunskih prihoda

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku Općine Jelsa''.

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA JELSA

Općinsko vijeće

KLASA: 363-01/22-01/3						                  PREDSJEDNIK

URBROJ: 2181-26-23-2					       	            OPĆINSKOG VIJEĆA

Jelsa, 06. prosinca 2023.g.						     	 Jure Gurdulić dipl.oec.